Redacción de la 1.ª Entrega (Propuesta de Proyecto)

MÓDULO 1: El Problema y su Contexto Real

Objetivo: Demostrar que el problema no es hipotético, sino una ineficiencia real, tolerada o un proceso manual que merece ser transformado.

- Definición Clara del Problema:

- Afectados y Consecuencias:

  - ¿Quiénes son los actores involucrados y a quiénes afecta directamente?

  - ¿Qué impacto causa este problema en su día a día? (Menciona estimaciones de tiempo que se demora, esfuerzo humano requerido, cantidad de personas involucradas o frecuencia de los errores generados).

- Validación del Problema Actual:

  - ¿Cómo se realiza actualmente el proceso (basado en entrevistas o relevamiento)?

  - ¿Qué información se está perdiendo o qué pasos actuales dependen enteramente de la costumbre?

  - ¿Existe alguna solución parcial hoy en día y por qué no es suficiente?

MÓDULO 2: Propuesta de Valor y Viabilidad Tecnológica

Objetivo: Justificar por qué la tecnología elegida es la respuesta adecuada y qué impacto real generará.

- Solución Tecnológica Propuesta:

  - ¿Qué solución tecnológica se plantea para automatizar o centralizar este proceso? (Justifica por qué requiere obligatoriamente una solución de software y no otro tipo de medida).

- Aporte de Valor Real:

  - ¿Cómo la solución aporta valor agregado medible? Explica detalladamente si:

    - Reduce costos (tiempo, dinero, esfuerzo o cantidad de personas).

    - Da lugar a algo que antes era imposible o demasiado complejo de hacer.

    - Mejora sustancialmente la experiencia del usuario (UX) generando una diferencia positiva clara.

- Validación de Factibilidad:

  - ¿Por qué el problema es real, relevante y remediable en los plazos establecidos?

  - ¿Qué evidencia mínima necesitas para validar que la solución aportará valor real?

MÓDULO 3: Actores, Análisis de Competencia y Diferenciación

Objetivo: perfilar a los usuarios del sistema y contrastar la idea frente al contexto real.

- Matriz de Actores y Roles:

  - Detalla quiénes interactuarían con el sistema, cuál será el rol de cada uno dentro del proceso modificado, qué esperan obtener y si existen limitaciones técnicas o operativas a considerar.

- Análisis de Competencia (Directa e Indirecta):

  - ¿Existen soluciones similares en el mercado (competidores directos) o alternativas manuales/parciales (competidores indirectos)?

  - ¿Cuáles son las variables de comparación (precio, funcionalidades, facilidad de uso)?

  - ¿Cuál es tu diferenciador principal (por ejemplo: menor curva de aprendizaje, mejor integración, accesibilidad)?

Módulos 4: Alcance, Plan de Trabajo y Gestión de Riesgos

Objetivo: Ordenar el marco de ejecución para garantizar la viabilidad temporal y académica.

- Objetivos y Alcance (MVP):

  - Objetivo General y Específicos: (Redactados de manera medible y alineados al problema detectado).

  - Alcance (Lo que SÍ incluye la primera versión): Definir el Producto Mínimo Viable (MVP).

  - No Alcance (Lo que queda explícitamente fuera): Para evitar la sobrecarga del equipo.

- Planificación Temporal (Sprints / Semanas):

  - ¿Cómo se dividirá el desarrollo en etapas o entregables concretos (prototipos, API funcional, pruebas, despliegue) en función del calendario disponible hasta la entrega final?

- Riesgos y Mitigaciones:

  - ¿Qué dependencia crítica, riesgo técnico, organizativo o de datos podría bloquear el desarrollo, y qué acción preventiva o plan de mitigación tienen pensado?

MÓDULO 5: Stack Tecnológico y Justificación Técnica

Objetivo: Detallar la arquitectura elegida de manera honesta y con fundamentos técnicos.

- Selección y Justificación del Stack:

  - Frontend (Lenguaje y Framework): (¿Por qué se eligió? ¿Qué problema resuelve mejor? ¿El equipo tiene experiencia previa?)

  - Backend (Lenguaje y Framework): (Idem anterior, justificación técnica honesta).

  - Base de Datos: (¿Es SQL o NoSQL? ¿Por qué se adapta mejor a la estructura de tus datos?)

  - Plataforma de Despliegue: (¿Qué restricciones técnicas o económicas influyeron en la elección?)

# 1.ª Entrega — Propuesta de Proyecto

## Sistema Web para la Gestión de los Talleres Deportivos de la Universidad Nacional de Jujuy

# MÓDULO 1: El Problema y su Contexto Real

## 1. Definición clara del problema

La Coordinación de Talleres Deportivos de la Universidad Nacional de Jujuy gestiona actualmente diferentes disciplinas deportivas, entre ellas handball, vóley, fútbol y básquet, en modalidades femeninas, masculinas o mixtas, las cuales pueden modificarse según la oferta de cada período.

Actualmente, gran parte de la gestión se realiza mediante procedimientos manuales y herramientas generales como planillas de Excel, Google Drive, documentación en papel y redes sociales.

La inscripción de los participantes se realiza de manera presencial. La persona interesada debe presentarse, cumplir con los requisitos establecidos, entregar la documentación correspondiente y abonar el seguro anual. La información del participante se registra posteriormente en una planilla de Excel, mientras que la documentación presentada se conserva en una carpeta física.

El seguro anual constituye un requisito excluyente para participar de los talleres. Se abona una sola vez y permite participar de diferentes disciplinas durante la vigencia correspondiente. La administración registra el pago y posteriormente envía a la productora de seguros el listado de las nuevas altas.

La constancia de alumno también es un requisito excluyente.

Además, se debe controlar la vigencia del apto médico, cuya duración es de un año. Para comprobar actualmente la documentación presentada, puede ser necesario consultar la planilla y recurrir a la carpeta física del participante.

El control de ingreso y asistencia también requiere identificar a cada participante. La propuesta plantea que este proceso pueda realizarse mediante código QR o número de documento y que, antes de registrar la asistencia, el sistema verifique el estado de habilitación.

El problema central identificado es, por lo tanto, la existencia de un proceso fragmentado y predominantemente manual, en el que la información necesaria para administrar participantes, documentación, seguros, talleres y asistencia se encuentra distribuida entre distintos soportes.

Esto dificulta el control oportuno de los participantes, aumenta las tareas de búsqueda y carga manual y limita la posibilidad de utilizar la información disponible de manera eficiente.

El problema no consiste simplemente en utilizar Excel, sino en la falta de una herramienta integrada que permita relacionar la información y aplicar las reglas de negocio de la Coordinación.

## 2. Afectados y consecuencias

Los principales actores afectados son:

- el Coordinador de Talleres Deportivos;

- el personal administrativo;

- los responsables del control de ingreso;

- los profesores y eventuales ayudantes;

- los participantes;

- las autoridades universitarias que requieran información de gestión.

El personal administrativo debe registrar y actualizar información manualmente y recurrir a diferentes fuentes para consultar datos o verificar documentación.

Los responsables del ingreso deben identificar a los participantes y controlar que cumplan con los requisitos necesarios para participar.

Los participantes deben realizar actualmente el proceso de inscripción de manera presencial.

La Coordinación también necesita disponer de información consolidada sobre cantidad de participantes, talleres, asistencia y otras variables de interés para responder consultas y elaborar informes.

Entre las consecuencias del proceso actual se pueden identificar:

- mayor tiempo dedicado a tareas repetitivas;

- necesidad de buscar información en distintos soportes;

- dependencia de registros manuales;

- dificultad para verificar rápidamente la documentación;

- dificultad para obtener información consolidada;

- posibilidad de errores de carga o actualización.

En esta etapa no se dispone todavía de mediciones formales sobre cantidad de minutos empleados o frecuencia de errores. Como parte del relevamiento se propone medir el tiempo necesario para registrar una inscripción, localizar documentación, verificar una habilitación, registrar un ingreso y obtener determinados informes.

De esta manera, el impacto podrá ser cuantificado antes de evaluar la mejora producida por el sistema.

## 3. Validación del problema actual

El problema fue identificado mediante el relevamiento del funcionamiento actual de la Coordinación de Talleres Deportivos.

El proceso vigente puede resumirse de la siguiente manera:

- Se realiza la difusión de los talleres mediante redes sociales y otros medios institucionales.

- La persona interesada se presenta de manera presencial.

- Presenta los requisitos correspondientes.

- Abona el seguro anual.

- La administración registra la información en Excel.

- La documentación se conserva en papel.

- El seguro se registra y posteriormente se envía el listado de altas a la productora de seguros.

- El ingreso y la asistencia se controlan manualmente.

Actualmente existe una solución parcial mediante Excel, Google Drive, documentación física y canales de comunicación, pero estas herramientas no forman un sistema integrado.

Por ejemplo, Excel permite almacenar datos, pero la administración de un participante requiere relacionar esa información con documentación física, seguro, apto médico, taller y asistencia.

La cátedra plantea precisamente que una problemática válida puede surgir de información dispersa, procesos manuales e ineficiencias sostenidas por la costumbre, siempre que exista un contexto real, personas afectadas e impacto identificable.

# MÓDULO 2: Propuesta de Valor y Viabilidad Tecnológica

## 4. Solución tecnológica propuesta

Se propone desarrollar un sistema web específico para la gestión de los Talleres Deportivos de la Universidad Nacional de Jujuy.

La solución estará compuesta por dos partes principales.

### Portal público / Landing Page

Permitirá:

- consultar los talleres disponibles;

- consultar disciplinas, horarios y modalidades;

- conocer a los profesores responsables;

- visualizar noticias, novedades y avisos;

- acceder a información institucional;

- realizar una preinscripción online.

El enlace a la landing podrá ser publicado en páginas oficiales y otros canales institucionales utilizados por la Universidad y la Coordinación.

### Sistema de gestión interno

Permitirá al personal autorizado:

- administrar disciplinas y talleres;

- gestionar horarios y modalidades;

- administrar profesores y ayudantes;

- gestionar participantes;

- gestionar preinscripciones;

- registrar documentación;

- registrar el seguro anual;

- controlar la vigencia del apto médico;

- registrar la fotografía del participante;

- determinar el estado de habilitación;

- controlar el ingreso;

- registrar asistencia;

- generar alertas;

- publicar noticias y avisos;

- consultar y generar información de gestión.

La solución requiere una aplicación de software porque el problema involucra información relacionada, múltiples actores, procesos repetitivos y reglas de negocio que necesitan validarse de forma sistemática.

Una medida exclusivamente organizativa no resolvería la necesidad de centralizar la información ni permitiría automatizar las validaciones y consultas.

## 5. Aporte de valor real

El sistema no se plantea solamente como una digitalización del Excel actual.

El principal valor agregado será la posibilidad de relacionar la información y aplicar reglas de negocio automáticamente.

Por ejemplo, la ficha digital de un participante podrá integrar:

- datos personales;

- fotografía;

- documentación;

- constancia de alumno;

- seguro anual;

- apto médico;

- talleres;

- asistencia.

El sistema podrá determinar el estado de habilitación del participante y mostrar advertencias cuando exista documentación pendiente o vencida.

Durante el control de ingreso, la persona podrá ser identificada mediante QR o DNI. Antes de registrar la asistencia, el sistema podrá verificar los requisitos establecidos.

También podrá administrar el vencimiento del apto médico y generar alertas.

Además, la información acumulada podrá utilizarse para obtener indicadores de gestión, por ejemplo:

- cantidad de participantes;

- cantidad por taller;

- cantidad por disciplina;

- distribución por facultad;

- distribución por sexo;

- evolución de las inscripciones;

- asistencia;

- documentación pendiente;

- aptos médicos próximos a vencer.

Esto permitirá transformar datos administrativos en información útil para la toma de decisiones.

La propuesta también mejorará la experiencia del participante al permitirle consultar la oferta deportiva e iniciar el proceso de inscripción de forma online.

La cátedra señala que el valor agregado no está simplemente en digitalizar un proceso, sino en reducir costos, facilitar operaciones que antes resultaban complejas o generar mejoras medibles en la experiencia y el uso de la información.

## 6. Validación de factibilidad

El problema es real porque surge de un proceso actualmente utilizado por una organización concreta y no de una situación hipotética.

Es relevante porque afecta actividades administrativas, participantes, control de ingreso y disponibilidad de información para la Coordinación.

Es remediable porque los procesos identificados pueden representarse mediante entidades, relaciones, estados y reglas de negocio que pueden ser implementados en una aplicación web.

La propuesta también es compatible con el plazo académico si se desarrolla mediante un Producto Mínimo Viable y se mantiene un alcance controlado.

De acuerdo con el cronograma de la asignatura, la primera entrega tiene fecha máxima 30/08, la segunda entrega 27/09 y la entrega final del repositorio, despliegue, informe y video 14/11. Por este motivo, la planificación deberá tomar el 14/11 como fecha límite real de cierre.

La evidencia mínima para validar el valor de la solución será comprobar que el sistema permite realizar de principio a fin un flujo como:

preinscripción → revisión administrativa → registro de requisitos → seguro → habilitación → asignación a taller → control de ingreso → asistencia → consulta de información.

También se deberán comparar determinados tiempos o tareas del proceso actual con el proceso implementado.

# MÓDULO 3: Actores, Análisis de Competencia y Diferenciación

## 7. Matriz de actores y roles

| Actor | Rol dentro del proceso | Qué espera obtener | Consideraciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Participante | Consulta información y realiza la preinscripción | Acceso sencillo a los talleres e inicio del trámite | Principalmente acceso mediante celular |
| Responsable de ingreso | Identifica al participante y registra el ingreso/asistencia | Verificación rápida de habilitación | Necesita una interfaz simple y rápida |
| Profesor | Consulta información relacionada con el taller | Acceder a datos actualizados de su grupo | No será el responsable principal del control de ingreso |
| Ayudante | Colabora con la actividad | Acceso limitado según autorización | Permisos restringidos |
| Administrativo | Gestiona participantes, documentación, seguro, talleres y contenidos | Reducir tareas manuales y centralizar la información | Puede tener diferentes niveles de permisos |
| Coordinador | Supervisa la gestión | Obtener información consolidada | Acceso a funciones de gestión y reportes |
| Administrador del sistema | Gestiona usuarios, permisos y configuración | Mantener la correcta operación del sistema | Requiere privilegios administrativos |
| Autoridad institucional | Consulta información agregada | Obtener indicadores para la toma de decisiones | No necesita acceso a datos personales innecesarios |

La información personal y especialmente la información vinculada con salud deberá tener acceso restringido según el rol y la necesidad operativa.

## 8. Análisis de competencia y diferenciación

Como alternativas actuales se identifican principalmente soluciones parciales:

- Excel;

- Google Sheets;

- Google Forms;

- Google Drive;

- redes sociales;

- documentación física;

- procesos presenciales.

Estas herramientas son accesibles, conocidas por el personal y de bajo costo, pero no integran el conjunto de procesos de la Coordinación ni aplican automáticamente las reglas de negocio.

Como posibles competidores directos podrían existir plataformas comerciales de gestión deportiva, aunque será necesario realizar un relevamiento específico antes de afirmar qué soluciones concretas compiten con la propuesta.

Las variables de comparación serán:

- precio;

- funcionalidades;

- facilidad de uso;

- centralización;

- control documental;

- asistencia;

- gestión de usuarios;

- reportes;

- adaptación a las necesidades de la organización;

- escalabilidad.

El diferenciador principal será la adaptación del sistema al funcionamiento concreto de la Coordinación de Talleres Deportivos de la UNJu, integrando en una sola plataforma procesos que actualmente se encuentran distribuidos.

# MÓDULO 4: Alcance, Plan de Trabajo y Gestión de Riesgos

## 9. Objetivos y Alcance (MVP)

### Objetivo general

Desarrollar un sistema web para centralizar y mejorar la gestión de los Talleres Deportivos de la Universidad Nacional de Jujuy, integrando la difusión, preinscripción, administración de participantes, documentación, control de habilitación y registro de asistencia.

### Objetivos específicos

- Centralizar la información de participantes, talleres, disciplinas y profesores.

- Implementar un portal público de información.

- Incorporar preinscripción online.

- Reducir la carga manual de datos.

- Gestionar la documentación requerida.

- Registrar el seguro anual.

- Controlar la vigencia del apto médico.

- Incorporar fotografías de participantes.

- Determinar el estado de habilitación.

- Facilitar el control de ingreso.

- Registrar asistencia mediante QR o DNI.

- Generar advertencias sobre requisitos faltantes o vencidos.

- Generar información estadística y de gestión.

- Permitir la publicación de noticias, novedades y avisos.

### Alcance — Producto Mínimo Viable

#### Portal público

- Landing Page.

- Información institucional.

- Listado de talleres.

- Disciplinas.

- Horarios.

- Modalidades.

- Profesores.

- Noticias.

- Novedades.

- Avisos.

- Preinscripción.

#### Sistema interno

- Autenticación.

- Usuarios y roles.

- Participantes.

- Disciplinas.

- Talleres.

- Profesores.

- Preinscripciones.

- Documentación.

- Seguro anual.

- Apto médico.

- Fotografía.

- Estado de habilitación.

- Control de ingreso.

- Asistencia.

- Alertas.

- Consultas e informes básicos.

### Funcionalidad offline

Se considera importante que determinadas operaciones puedan continuar ante interrupciones de conectividad, especialmente el control de ingreso.

La arquitectura se diseñará considerando la posibilidad de almacenamiento local y sincronización posterior.

Sin embargo, debido a la complejidad adicional de resolver sincronización y conflictos, el funcionamiento offline completo no se considera una condición indispensable para el MVP. Se evaluará su implementación según el avance del proyecto.

### Arquitectura extensible para actividades futuras

El sistema podrá diseñarse de manera que posteriormente pueda incorporar otras actividades organizadas por la Coordinación, como torneos, olimpiadas y eventos deportivos.

Esta posibilidad no forma parte del desarrollo obligatorio del MVP.

### No alcance

Inicialmente quedan fuera:

- liquidación de sueldos;

- administración de contratos;

- contabilidad;

- cobros online;

- aplicación móvil nativa;

- reconocimiento facial;

- biometría;

- inteligencia artificial integrada al producto;

- integraciones complejas con sistemas externos de la UNJu;

- desarrollo completo de torneos y olimpiadas.

## 10. Planificación temporal

### Etapa 1 — Propuesta y relevamiento

Hasta el 30/08

- definición del problema;

- identificación de actores;

- propuesta de solución;

- alcance;

- stack tecnológico;

- riesgos;

- repositorio único de GitHub.

### Etapa 2 — Diseño y módulos

31/08 al 27/09

- relevamiento detallado;

- reglas de negocio;

- requisitos;

- modelo de datos;

- arquitectura;

- casos de uso;

- prototipos;

- definición de módulos.

### Etapa 3 — Desarrollo

28/09 en adelante

- desarrollo del backend;

- desarrollo del frontend;

- implementación de la base de datos;

- autenticación y autorización;

- gestión de participantes;

- talleres;

- documentación;

- habilitación;

- asistencia;

- reportes.

### Etapa 4 — Integración y pruebas

- integración frontend/backend;

- pruebas unitarias;

- pruebas de integración;

- pruebas de reglas de negocio;

- pruebas de permisos;

- pruebas de asistencia;

- corrección de errores.

### Etapa 5 — Despliegue y entrega final

- despliegue online;

- documentación;

- preparación del repositorio;

- video;

- validación final.

La fecha límite efectiva para esta etapa será el 14/11.

## 11. Riesgos y Mitigaciones

### Requisitos incompletos

Algunas reglas actualmente pueden depender de costumbres internas y no estar formalizadas.

Mitigación: continuar el relevamiento con los responsables del área antes de cerrar el modelo de datos.

### Crecimiento del alcance

La incorporación de funciones como offline, eventos, reportes avanzados o nuevas necesidades puede exceder el tiempo disponible.

Mitigación: mantener un MVP definido y clasificar las funcionalidades como obligatorias, futuras o fuera de alcance.

### Complejidad del funcionamiento offline

La sincronización entre datos locales y servidor puede generar problemas de consistencia.

Mitigación: desarrollar primero la versión online y evaluar el offline posteriormente.

### Datos distribuidos

La información actual se encuentra en Excel y documentación física.

Mitigación: analizar y normalizar los datos antes de una eventual migración.

### Seguridad y privacidad

El sistema manejará datos personales y documentación sensible.

Mitigación: implementar autenticación, autorización por roles, acceso restringido y criterios de minimización de datos.

### Curva de aprendizaje

La incorporación de nuevas tecnologías podría consumir tiempo de desarrollo.

Mitigación: elegir tecnologías relacionadas con las materias que está cursando el equipo y priorizar conocimientos que puedan aplicarse directamente al proyecto.

# MÓDULO 5: Stack Tecnológico y Justificación Técnica

## 12. Selección y Justificación del Stack

### Frontend

React + TypeScript

Se propone utilizar React con TypeScript para construir la landing pública y el panel administrativo.

La elección se relaciona directamente con los contenidos de Programación IV, donde el equipo trabajará con React, TypeScript, formularios, tablas, navegación, estado y consumo de APIs.

Esto permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la cursada al desarrollo del Trabajo Final y evitar incorporar una tecnología completamente ajena al recorrido académico.

### Backend

Java + Spring Boot

Se propone utilizar Java con Spring Boot para implementar la API REST y la lógica de negocio.

El sistema requiere gestionar entidades relacionadas, validaciones, autenticación, autorización y reglas de negocio, por lo que Spring Boot resulta adecuado para una aplicación web con lógica de negocio.

Además, forma parte de los conocimientos que el equipo desarrollará durante Programación IV.

La cátedra señala que la elección tecnológica debe considerar especialmente la experiencia y el costo de aprendizaje del equipo.

### Base de datos

PostgreSQL

Se propone utilizar PostgreSQL como base de datos relacional.

El sistema presenta relaciones importantes entre:

- participantes;

- disciplinas;

- talleres;

- profesores;

- inscripciones;

- documentación;

- seguros;

- asistencia;

- usuarios;

- roles.

Una base relacional permitirá mantener consistencia e integridad entre estas entidades.

La documentación de la cátedra señala que las bases relacionales son especialmente apropiadas cuando las relaciones entre entidades son importantes y se requiere integridad transaccional.

### Autenticación

JWT

Se propone utilizar JWT para la autenticación y autorización de los usuarios internos.

El sistema deberá diferenciar permisos según el rol correspondiente.

### Despliegue

Se utilizará una plataforma cloud compatible con el stack seleccionado.

Entre las alternativas a evaluar se encuentran servicios como Render, Railway, Vercel, Netlify u otros equivalentes.

La elección definitiva considerará:

- costo;

- facilidad de despliegue;

- compatibilidad;

- disponibilidad de planes gratuitos o económicos;

- documentación;

- limitaciones técnicas.

La asignatura establece como requisito que al menos uno de los componentes principales del proyecto se encuentre desplegado y funcionando online.

# Síntesis de la propuesta

El proyecto busca transformar un proceso actualmente basado en:

redes sociales + inscripción presencial + Excel + documentación física + control manual

en un proceso integrado:

información pública → preinscripción → revisión administrativa → documentación → seguro → habilitación → asignación al taller → control de ingreso → asistencia → información para la gestión.

El sistema no pretende solamente reemplazar las planillas existentes por formularios digitales. Su principal aporte será integrar la información y utilizarla para validar requisitos, controlar habilitación, generar alertas, registrar asistencia y producir información útil para la toma de decisiones.

La propuesta será desarrollada como un MVP viable dentro del calendario académico, dejando funcionalidades de mayor complejidad, como sincronización offline completa y gestión integral de torneos, para una eventual evolución futura.

Análisis FODA

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de Sistema Web para la Gestión de los Talleres Deportivos de la UNJu:

### 1. Fortalezas (Factores internos positivos)

- Alineación académica directa: El stack tecnológico elegido ( TypeScript y Java + Spring Boot) y la arquitectura relacional (PostgreSQL) están directamente vinculados con los contenidos y objetivos de tu cursada, lo que optimiza el tiempo de estudio y desarrollo.

- Proceso real y validado: No es un caso hipotético; se basa en una problemática real, concreta y documentada dentro de una institución pública (UNJu), lo que facilita la recolección de requerimientos y reglas de negocio genuinas.

- Delimitación clara del MVP: El proyecto cuenta con un alcance bien acotado, separando claramente lo funcional para la primera versión (portal público, preinscripción, control de asistencia) de aquellas características complejas que quedan excluidas (cobros online, biometría, app nativa).

- Enfoque integral: La solución no se limita a digitalizar planillas sueltas, sino que centraliza toda la lógica de validación (requisitos, apto médico, seguros, habilitaciones y asistencia) en un único ecosistema.

### 2. Oportunidades (Factores externos positivos)

- Mejora sustancial en la gestión institucional: El sistema puede transformar radicalmente la eficiencia operativa de la Coordinación de Talleres Deportivos, reduciendo drásticamente las horas hombre dedicadas a la búsqueda manual de papeles y planillas de Excel.

- Escalabilidad a futuro: La arquitectura planteada deja la puerta abierta para que, el sistema pueda expandirse fácilmente para incorporar torneos, olimpiadas u otros eventos deportivos organizados por la universidad.

- Experiencia de usuario modernizada: Facilita el acceso a los estudiantes de la UNJu al permitirles consultar la oferta deportiva e iniciar su preinscripción de manera online desde sus teléfonos celulares.

- Valor curricular y portafolio: Desarrollar una aplicación web full-stack completa, robusta y desplegada en la nube con tecnologías de alta demanda laboral representa un excelente producto para mostrar en el ámbito profesional al finalizar la carrera.

### 3. Debilidades (Factores internos negativos)

- Dependencia de la disponibilidad de tiempo del equipo: Al tratarse de un proyecto universitario con fechas límite estrictas (cierre el 14/11), cualquier contratiempo personal o académico puede poner en riesgo los tiempos de desarrollo.

- Curva de aprendizaje técnica: Aunque las tecnologías forman parte de la cursada, integrar y poner a punto un ecosistema completo con Spring Boot, React, TypeScript y bases de datos relacionales puede presentar desafíos imprevistos de configuración y sincronización.

- Falle de métricas iniciales cuantitativas: Tal como se detalla en la propuesta, aún no se cuenta con mediciones exactas en minutos u horas del proceso actual, lo que dificulta dimensionar numéricamente el impacto inicial antes de la implementación.

### 4. Amenazas (Factores externos negativos)

- Variabilidad en los requerimientos institucionales: Al tratarse de procesos arraigados en la costumbre y la administración pública, podrían surgir nuevas normativas, requisitos o cambios en las reglas de negocio de la Coordinación durante la etapa de desarrollo.

- Limitaciones de conectividad o infraestructura: El sistema depende de una conexión a internet estable para el control de ingreso en tiempo real, y la falta de un módulo offline completo para el MVP podría generar fricciones si el lugar físico del evento sufre cortes de red.

- Restricciones de los planos gratuitos en Cloud: Los servicios de despliegue gratuito elegidos  pueden presentar limitaciones de recursos (tiempos de inactividad por spin-down, restricciones de almacenamiento) al momento de realizar las pruebas finales o demostraciones del sistema.